Journal technique — Mise en place de l'environnement (P1)

Projet FortiSIEM IaC — Automatisation du déploiement sur infrastructure conteneurisée

Stage Teamwill · 19 juin 2026

# 1. Contexte

Stage d'automatisation du déploiement FortiSIEM (Terraform + Ansible + Docker), Teamwill, du 22 juin au 31 août 2026.

Suite à l'échange avec le tuteur (22/6), trois points ont été clarifiés :

- Déploiement 100% local pour le moment ; la migration vers Azure est prévue plus tard, sans date fixée.

- La licence FortiSIEM sera fournie par le tuteur, probablement la semaine prochaine.

- Décision : démarrer la phase P1 (Setup & étude) sans attendre la licence.

# 2. Mise en place du repo et de l'environnement de travail

Structure du repo Git créée en amont (terraform/, ansible/, docker/, docs/), avec un module Terraform fortisiem volontairement laissé en attente (ressources commentées) tant que la licence n'est pas récupérée.

Environnement de travail : WSL2 (Ubuntu 24.04 « noble ») sous Windows. Le repo est conservé sur le disque Windows, dans D:\Other Works\fortisiem-iac, accessible depuis WSL via /mnt/d/Other Works/fortisiem-iac.

# 3. Installation des outils

Installation de Docker CE, Terraform et Ansible via les dépôts officiels (apt) dans WSL. Versions confirmées en fin de session :

| Outil | Version installée | Minimum requis (cahier des charges) |
| --- | --- | --- |
| Docker | 29.6.0 | 24+ |
| Terraform | 1.15.6 | 1.5+ |
| Ansible (core) | 2.16.3 | 2.15+ |

Les trois outils dépassent les minimums fixés par le cahier des charges.

# 4. Problèmes rencontrés et solutions

Cinq points de blocage ont été rencontrés et résolus pendant la mise en place, listés dans l'ordre chronologique :

| # | Problème | Cause | Solution appliquée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terraform et Ansible absents après la première installation | Le bloc de commandes (Docker + Terraform + Ansible) a été partiellement collé dans le terminal : seul le bloc Docker s'est exécuté. | Ré-exécution des blocs Terraform et Ansible séparément, un à la fois. |
| 2 | Chemin de travail Windows avec espace (D:\Other Works\fortisiem-iac) | Sous WSL, un chemin Windows contenant un espace casse les commandes bash si le chemin n'est pas protégé. | Utilisation systématique de guillemets autour du chemin : "/mnt/d/Other Works/fortisiem-iac". |
| 3 | Échec de démarrage de docker.service (« Interactive authentication required ») | La commande systemctl start docker a été lancée sans sudo ; WSL ne gère pas l'authentification interactive de polkit. | Préfixer systématiquement les commandes systemctl par sudo. |
| 4 | docker.service en échec répété (exit-code, « Start request repeated too quickly ») | Conflit entre iptables-nft (défaut sur Ubuntu 24.04 « noble ») et la configuration réseau attendue par dockerd sur une installation fraîche sous WSL2 + systemd. | Bascule vers iptables-legacy (update-alternatives), puis sudo systemctl restart docker. Le service démarre et reste actif (« active (running) »). |
| 5 | Erreur Terraform : provider hashicorp/docker introuvable lors du premier terraform init | Chaque module Terraform résout ses providers indépendamment : le bloc required_providers déclaré dans le module racine ne se propage pas automatiquement aux sous-modules (network, fortisiem). | Ajout du bloc required_providers (kreuzwerker/docker) dans modules/network/main.tf et modules/fortisiem/main.tf, suppression du lock file existant, puis nouveau terraform init. |

# 5. Résultat et validation

Une fois les outils opérationnels, le module Terraform network (réseau Docker isolé, indépendant de la licence FortiSIEM) a été exécuté avec succès via terraform apply. Le réseau créé :

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Nom | fortisiem-net |
| Driver | bridge |
| Subnet | 172.28.0.0/24 |
| Gateway | 172.28.0.1 |
| Créé via | terraform apply (module network) |

Premier commit Git du scaffold effectué (structure terraform/ansible/docker/docs).

# 6. État actuel et prochaines étapes

## Ce qui fonctionne

- Chaîne IaC validée de bout en bout pour la partie réseau : Terraform → Docker.

- Environnement complet opérationnel (Docker, Terraform, Ansible, docker.service actif).

## Ce qui reste en attente

- Module terraform/modules/fortisiem : bloqué jusqu'à réception de l'image/licence FortiSIEM.

- Playbooks Ansible de configuration : de même, en attente d'un accès FortiSIEM réel à cibler.

## Prochaines étapes

- Poursuivre la lecture de la documentation FortiSIEM (ports, architecture Supervisor/Worker/Collector).

- Récupérer la licence/l'image FortiSIEM auprès du tuteur (prévu semaine prochaine).

- Compléter le module fortisiem et les playbooks Ansible une fois l'accès obtenu.